Premier montage de la yourte
## Plancher isolant
- Poser les plaques en optimisant les découpes.
  - Note : ne pas oublier les tasseaux de 4 sous les portes
  - Matériel : scie égoïne
## Sur-plancher
- Assembler les plaques du milieu en partant du nord puis les deux travées latérales avec la traverse pour la distance
- Visser les traverses avec des visses non traversantes
  - Matériel : ? vis ?
- 2 vis traversant jusqu'au sous plancher par plaque en périphérie
  - Matériel : 28 vis 5x90 + visseuse
## Portes & murs
- Protéger le plancher
- Apporter les perches de toit, les poteaux, la couronne l'échelle
  - Matériel : échelle double pans
- Apporter le poêlito
- Assemblage de la porte Sud
  - Matériel : 6 vis plates qui se logent dans l'ouvrant de la porte
  - Matériel : 2 vis longue par le dessus
- Poser la porte Est & mettre le mur B entre les deux
- Mettre les autres murs en finissant par un assemblage mur-porte
  - Matériel : x3 drisse mur-mur
- Harmoniser la hauteur des murs du sol au dernier nœud (plus ou moins 2, 3 cm)
  - Matériel : mètre
- Vérifier le jet d'eau des portes à ~3cm de dépassement du plancher
- Placer la corde de compression et la serrer jusqu'à la marque.
  - Nœud : Faire un tour mort, puis une boucle et un nœud simple avec la boucle.
- Vérifier le jet d'eau des portes à ~3cm de dépassement du plancher (derrière le rainurage quoi)
- Cales des murs à l'extérieur (ras le plancher) avec une drisse coincée au milieux de celles-ci et la nouer à un croisillon de mur
  - Matériel : ? vis non traversante & grandes cales de 450
- Cales de portes à l'intérieur
  - Matériel : petites cales de 150
## Couronne & perches
- Nouer la couronne sur les poteaux (couronne à l'envers, poteaux dessus à l'envers)
  - Matériel : tasseaux pour poser la couronne à l'envers
- Positionner l'échelle, sécuriser l'intérieur de la yourte (se mettre en périphérie) & expliquer comment mettre les perches
  - Matériel : tabourets pour personnes de petites tailles
- Monter la couronne : 2 personnes bloquent les poteaux avec leur pied, une autre monte la couronne. Une personne sur l'échelle réceptionne la couronne pendant que d'autres tiennent l'échelle
- Placer 4 perches aléatoirement en X pour sécuriser la couronne, puis 8. La personne en haut de l'échelle peut descendre
- Sélectionner 1 perche de référence et mettre des perches au milieu des trous et déplacer les 8 premières perches si besoin au fur & à mesure seulement
  - Note : mettre les perches de portes en même temps
    - Nœud : plat (deux nœuds simples, un dans un sens & l'autre dans l'autre sens)
  - Faire le niveau en même temps sur les portes. Il vaut mieux qu'elle soit penché vers l’extérieur légèrement plutôt que vers l'intérieur
    - Matériel : niveau à bulle
## Habillage mur
Note : pour toutes les couches ça sera des nœuds de lacets
- Toile déco : des personnes à l'extérieur qui déroulent, à l'intérieur qui nouent sur la corde de compression. Il faut commencer à poser sur le petit mur (S-E)
  - Les drisses doivent être côté extérieur
  - Il faut prévoir 30 cm de marge de chaque côté à la découpe
  - Matériel : ciseaux de couture
- Isolant : des personnes à l'extérieur qui déroulent, à l'intérieur qui nouent sur la corde de compression. Il faut commencer à poser sur le petit mur (S-E)
  - Les drisses doivent être côté intérieur
  - Il faut prévoir 20-30 cm de marge de chaque côté à la découpe
  - Il y aura recouvrement/chevauchement sur le grand mur
  - L'isolant ne doit pas être posé tendu
  - Matériel : ciseaux normaux (pas couture)
- Toile extérieur des personnes à l'extérieur qui déroulent, à l'intérieur qui nouent sur la corde de compression. Il faut commencer à poser sur le petit mur (S-E)
  - Les drisses doivent être côté intérieur
  - Il faut prévoir 40 cm de marge de chaque côté à la découpe
  - Matériel : ciseaux normaux (pas couture)
- Positionner d'un seul côté les cordes de tour (nœud de 8)
- Une baguette par montant de porte pour coincer la toile.
  - Aligner la baguette sur le cadre de la porte, l'éloigner pour placer la toile entre la baguette & le cadre puis forcer la baguette à l'intérieur du cadre de la porte (à 2 personnes)
- Terminer de tendre la corde de tour en la passant jusqu'à l'autre côté et la nouer sur un croisillon de mur
  - Nœud ? (idem que pour la corde de compression?)
  - Ne pas serrer comme des brutes mais si mettre à 2
## Toit
- Toile déco montée par le haut (à l'échelle) et déroulé)
  - La toile se chevauche
  - Vérifier le sens des coutures
  - Nouer sur la couronne
- Isolant (en 4 parts) : monter un paquet par le bas et pousser le avec 2 perches
  - Nouer bien haut sur la couronne (il a tendance à descendre)
  - Recouvrement de ~20 en haut, ~40cm en bas
  - Faire des vagues depuis le bas pour ré-ajuster
- Toile extérieur : poser sur le bas du toit et avec deux perches la faire monter (drisse autour du bambou)
  - Dérouler une moitié
  - Attacher une corde pour la lancer par dessus la yourte (la personne à l'échelle s'assure que la toile passe bien)
  - Matériel : corde
- Mettre le galon au dessus des picots de portes
- Serrer comme des ânes le galon
  - Mettre un bâton au bout pour pouvoir tirer sans se faire mal
  - Ne pas perdre un bout.. (ouvert à deux endroits)
  - Faire un nœud comme celui de la corde de compression
- Petites drisses à ajouter entre le galon & les cordes de tours (accroches prévues à cet effet)
  - Nœud : faire un tour à vide et faire passer la corde par dessus elle même (pour éviter glissement)
  - Matériel : drisse de rab non découpée
## Finition
- Sangle qui fixe la bavette sur le plancher
- Mettre les 8 piquets
- Mettre le chapeau (comme les drisses galon-corde de tour)
- Poser les portes dans leur gonds (chaque porte a son cadre, voir les trous au dessus)
  - Visser cache horizontaux & verticaux avec joint,
  - joint porte,
  - serrure
  - poignées
- Faire une butée d'ouverture pour la porte (à l'extérieur)